**REPORTE DE ERRORES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | |  | | Reporte de Errores e Inconsistencias | |  | |

“Proyecto Automatización RESTOBAR ILLARI”

Versión 2

Grupo: 3

Integrantes: Ortiz Bryan, Paredes Camila, Pincha Cristian

**Fecha:25/07/2023**

**Función de la Plantilla**

La función de esta plantilla es estandarizar y formalizar todos los aspectos que conformarán un reporte de errores de las pruebas que se apliquen a las solicitudes de generación de los procesos administrativos y académicos.

**Objetivos de la Plantilla**

Crear una estructura para la creación de un reporte de errores.

**Alcance de la Plantilla**

Esta plantilla sólo se usará para elaborar los reportes de errores según los casos de prueba que se aplicarán al proyecto.

**ITERACIÓN N1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte de Errores e Inconsistencias** | | | | |
| **Nombre del Proyecto:** | | Proyecto Automatización RESTOBAR ILLARI | | |
| **Fecha de pruebas:** | | 07/07/2023 | | |
| **Módulos:** | | Ingreso al sistema | | |
| **Analista:** | | Gabriel Revelo | | |
| **Responsable:** | | Bryan Ortiz | | |
| **Fecha de revisión:** | | 07/07/2023 | | |
| **Identificación Caso Prueba** | **Descripción de prueba.** | | **Descripción del error.** | **Acciones de corrección** |
| CP- REQ001 | En esta prueba se pudo visualizar la validación de datos de login como rol de administrador, chef y mesero. | | No hubo errores en este requisito, validó de manera exitosa. | Ninguna. |
| CP- REQ002 | Este requisito se genera las ordenes por parte del mesero, y se visualiza en la cuenta de administrador y chef. | | No se actualizan correctamente los pedidos que se generan de mesero en la cuenta de administrador, en la etiqueta de panel de control, en la lista de pedidos actuales no se actualizan correctamente, ni se visualiza las ordenes generadas en tiempo real. | Revisar la conexión de base de datos a la tabla de pedidos actuales. |

**ITERACIÓN N2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte de Errores e Inconsistencias** | | | | |
| **Nombre del Proyecto:** | | Proyecto Automatización RESTOBAR ILLARI | | |
| **Fecha de pruebas:** | | 25/07/2023 | | |
| **Módulos:** | | Generación de orden | | |
| **Analista:** | | Gabriel Revelo | | |
| **Responsable:** | | Bryan Ortiz | | |
| **Fecha de revisión:** | | 25/07/2023 | | |
| **Identificación Caso Prueba** | **Descripción de prueba.** | | **Descripción del error.** | **Acciones de corrección** |
| CP- REQ001 | En esta prueba se pudo visualizar la validación de datos de login como rol de administrador, chef y mesero. | | No hubo errores en este requisito, validó de manera exitosa. | Ninguna. |
| CP- REQ002 | Modificación, eliminación, editar los platillos, su precio y la generación de promociones. | | No existieron errores en este requisito, se modificaron, eliminaron platillos de manera exitosa. | Ninguna. |
| CP- REQ003 | Este requisito se genera las ordenes por parte del mesero, y se visualiza en la cuenta de administrador y chef. | | Se pudo observar la generación exitosa de las ordenes a través del rol del mesero. | Ninguna. |